三花生活館

員購申請系統報告

一、任務描述

三花生活館是一家連鎖內著零售店鋪，旗下共有約 30間門市。長期以來，員工員購申請流程完全依賴紙本作業：店長在店內挑選商品後，手寫調撥單，等督導巡店時親自簽名（通常需等待一週），之後再將紙本單據郵寄回總公司，由行政部門審核庫存，最後由財務部門核金額。整個流程往往需要 2 到 3 週，且容易因紙本遺失或簽核人員不在而延誤。

感謝本次作業的契機，學習利用 AI Agent（Claude）協助將此流程數位化，目標是建立一套可在線上完成的員購申請管理系統，讓店長在任何裝置上填單提交，督導線上簽核、行政在辦公室印並依序給財務紙本簽核及作帳，大幅縮短流程時間並降低人工成本。

核心需求包含：

- 多角色權限分級（店長、督導、行政、財務、系統管理員）

- 線上填寫員購申請單，包含商品資訊、員購價計算、店主管確認

- 督導與行政線上簽核，行政可退回並留下退回原因

- 財務完成紙本後歸檔，通知店長可取貨

- 系統管理員可管理30個門市的帳號

- 所有資料持久化儲存至 Google Sheets，跨裝置同步

二、Agent 指令與工具說明

2.1 使用的 AI Agent

本專案使用 Claulde chat/cowork，以及終端機，採用對話式 Prompt 驅動開發，全程無需自行撰寫任何程式碼。整個系統從零到上線，透過對話逐步疊代完成。

2.2 主要指令（System Prompt）策略

指令採用「截圖描述 + 中文需求說明」的模式。每次修改會先截圖當前畫面給 Agent 觀察，再用自然語言描述想要的變更，例如：

- 「貨號欄位加大 4 倍，而且下方要有各品項的員購價」

- 「申購者姓名改成可自行填寫，下方再加一個店主管姓名和員工編號欄位」

- 「退回後要有紀錄，行政要看得到退了什麼、為什麼退」

Agent 會根據指令直接修改 HTML 程式碼，並將修改好的檔案輸出供下載。

2.3 工具使用流程

| 工具 | 用途 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Claude Chat | UI 設計與程式碼修改 | 主要作業環境，所有功能開發與除錯 |
| GitHub | 程式碼版本管理 | 存放 index.html，每次修改後 push 更新 |
| Netlify | 靜態網站託管 | 連接 GitHub 自動部署，產生公開網址 |
| Google Sheets | 雲端資料庫 | 儲存帳號、申請單、退回紀錄 |
| Google Apps Script | API 中間層 | 提供讀寫 Google Sheets 的 API 端點 |
| Claude Cowork | 複雜功能開發 | 解決 CORS 問題與 Netlify Functions 整合 |

2.4 開發流程示意

整體開發流程如下（文字流程圖）：

需求描述（中文）→ Claude 修改程式碼 → 下載 index.html

→ 放入本機資料夾 → git push → Netlify 自動部署

→ 瀏覽器測試 → 截圖回饋給 Claude → 繼續叠代

三、執行過程與成果評估

3.1 主要產出功能

經過與 Claude 的多輪對話叠代，系統最終完成以下功能：

- 完整的多角色登入系統（店長 / 督導 / 行政 / 財務 / 系統管理員）

- 員購申請單填寫（含貨號限制、員購價自動計算、店主管欄位）

- 五階段簽核流程：店長填單 → 督導簽核 → 行政審核 → 通知取貨 → 財務紙本

- 退回功能：督導或行政可填寫退回原因，店長可重新修改

- 申請單管理：店長可在督導簽核前刪除錯誤的申請單

- 系統管理員帳號管理：新增、編輯、刪除 27 個門市帳號

- 退回紀錄頁面：行政可查閱所有退回歷程

- Google Sheets 資料庫連接（讀取功能正常，寫入透過 Cowork 修復）

3.2 與人類作業的差異比較

| 比較項目 | 傳統人工開發 | AI Agent（Claude）開發 |
| --- | --- | --- |
| 開發時間 | 3 至 6 個月（需工程師） | 約 1 天（當日完成原型） |
| 所需技能 | HTML / CSS / JS / Git / 系統設計 | 僅需用中文描述需求 |
| 開發成本 | 外包約 10-30 萬元 | Claude Pro 訂閱費（月租） |
| 修改彈性 | 需工程師排期，溝通成本高 | 隨時對話修改，即時更新 |
| 複雜問題 | 工程師專業判斷，一次到位 | 需多輪對話叠代，偶有卡關 |

3.3 遇到的挑戰

最大的技術挑戰是 Google Sheets 的資料寫入問題。由於瀏覽器的 CORS（跨來源資源共享）安全機制，直接從前端網站呼叫 Google Apps Script API 進行寫入時被瀏覽器攔截，嘗試了 GET 請求、POST 請求、JSONP 等多種方式均無法完全解決，最終透過 Cowork 改用 Netlify Functions 作為中間層才徹底解決。

此經歷反映 AI Agent 在處理需要深度技術背景的問題時，仍需要多輪叠代，且對非技術使用者而言，debug 過程較為耗時。

四、導入公司的價值與挑戰

4.1 可節省的人力成本

- 每月減少行政人員處理紙本約 20 小時（每份申請單流程從 3 週縮短至 3 天）

- 督導每月減少到店簽核出差次數，省下約 8 次交通往返

- 財務對帳時間縮短：所有申請單資料在 Google Sheets 即時可查

- 系統上線後：30間門市每月預計處理 100+ 份申請單，整體節省人力約 3 個人工作日

4.2 創造的管理價值

- 即時掌握各門市員購狀況，管理透明度大幅提升

- 退回原因留存，可分析店長填單錯誤模式並進行教育訓練

- 系統擴展性強：未來可加入統計報表、自動通知 LINE 等功能

- 降低人為疏失：必填欄位驗證、10 碼貨號限制、提交前確認視窗

4.3 最大的挑戰

- 技術門檻仍存在：初次設定（GitHub、Netlify、Google Sheets API）需要一定學習成本，對完全沒有技術背景的使用者仍有難度

- 資料安全性：目前帳號密碼以明文存於 Google Sheets，正式上線前需評估加密方案

- 多裝置同步問題：各門市在不同電腦使用，需確保 Google Sheets 作為唯一資料來源，避免資料不一致

- 員工接受度：從紙本轉向數位，需要對 27 間門市的店長進行教育訓練

五、關鍵 Insight 與管理反思

5.1 AI Agent 的真正價值

這次實作最大的 insight 是：AI Agent 讓「非技術背景的管理者」可以直接主導數位化開發。過去這類系統必須依靠 IT 部門或外包，溝通成本高、需求容易失真。現在 CEO 本人可以透過自然語言直接與 AI 溝通，即時看到結果，即時調整——這本質上改變了「需求端」與「開發端」之間的距離。

5.2 使用限制的認識

AI Agent 並非萬能。本次開發中，Google Sheets 寫入的 CORS 問題讓我花了相當多時間反覆嘗試。事後反思，若一開始就選擇更適合的資料儲存方案（如 Supabase 或 Firebase），可以省下大量除錯時間。這提醒管理者在使用 AI Agent 時，仍需具備基本的技術判斷力，或有顧問協助評估架構選型。

5.3 對未來 AI 導入的建議

- 從「真實業務痛點」出發：員購流程是真實存在的管理痛點，因此 AI 生成的系統具有實際使用價值

- 小步快跑、快速叠代：每次只提一個需求，確認後再繼續，避免一次改太多造成混亂

- 截圖勝過文字描述：給 AI 看畫面截圖，比純文字描述更能精確傳達需求

- 預留技術支援：複雜的後端整合問題（如 CORS、資料庫連接）建議搭配有技術背景的同事或顧問